## Slide 1
좋은 게임 만들기
효성생활산업 멀티미디어 사업팀 1997
게임 R&D 담당 - 유 현수

## Slide 2
1. 좋은 게임 만들기
1.좋은 게임이란?
우리가 말하는 좋은 게임의 조건은 어떤 것인지에 대해 생각해 봐야 한다. 사람에 따라 취향이나 가치관이 틀리기 때문에 평가의 기준이 틀릴 것이다. 다음은 간단한 비교 例이다.
아이디어
정성
기술
재미
완성도
가치
개발자
소비자
1.좋은 게임이란?
2.좋은 게임 만드는 법

## Slide 3
2.좋은 게임 만드는 법
- 통합된 게임 이미지
- 적합한 기술 적용
- 적절한 밸런싱
제작
- 컨센서스 형성
- 정확한 업무 분장
- 체계적인 일정 관리
관리
- 창의적인 아이디어
- 명확화한 컨셉
- 현실적인 개발 목표
기획
1.좋은 게임이란?
2.좋은 게임 만드는 법

## Slide 4
2. 기획
1.기획이란?
기획(企劃)이란 것은 '꾀함(企)을 세운다(劃)'라는 뜻인데 반해 계획(計劃)은 '헤아림(計)을 세운다(劃)'라고
하여 궁극적인 의미가 다르다는 것이다.기획이란 아래의 세가지를 설정하는 것이다.
기획
계획
. 무엇을 할 것인가 . 무엇을 만들 것인가 . 무엇이 될 것인가
. 어떻게 할 것인가 . 무엇을 할 것인가 . 어떠한 방법이 가능한가
통합 기획서
. 컨셉 정의
. 특징 기술
. 시스템 요구 사양
. 마케팅 전략
개발 계획서
. 시나리오
. 스토리보드
. 스테이지 계획서
. 프로그래밍 계획서
. 그래픽 계획서
. 사운드 계획서
. 전체 일정
. 종합 예산
요약
요약
제안서
1.기획이란?
2.발상 기법
3.아이디어의 평가
4.목표 설정
5.기획서작성
6.기획서 내용

## Slide 5
2.발상 기법
브레인 스토밍
Brain Storming 기법
체크 리스트
Check List 기법
발 상
[ 테마 ]
1 7
2 8
3 9
4 10
5 11
6 12
 규 칙
• 비판엄금
• 자유분방
• 질보다 양
• 결합개선
• 시간은 1시간 정도
• 평가자는 비참가자 반으로 구성
 체크 리스트
• 전용 : 수정없이 다른 곳에 사용
• 응용 : 약간 변형하여 활용
• 변경 : 의미, 움직임 등 형태변화
• 확대 : 가치, 추가, 과장
• 축소 : 축소, 짧게, 생략
• 대용 : 소재를, 장소를
• 재이용 : 요소를, 순서를
• 역전 : 반전, 역할전환
• 결합 : 브랜드, 유니트,
아이디어를
1. 위기감
2. 이념
3. 풍토
4. 변혁자
5. 방법
6. 집념
창조적인 발상 조건
1. 심고
• 마음으로 느낀다
2. 사고
• 머리로 생각한다
3. 수고
• 손으로 쓰고 시험한다
4. 족고
• 발로 조사한다
창조의 4考
1.기획이란?
2.발상 기법
3.아이디어의 평가
4.목표 설정
5.기획서작성
6.기획서 내용

## Slide 6
3.아이디어의 평가
독창성
효과성
실현성
경제성
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
매우
낮음
낮음
중간
높음
매우
높음
. 총평
. 채택 . 보강
. 보류 . 폐기
평가판
아이디어
1.기획이란?
2.발상 기법
3.아이디어의 평가
4.목표 설정
5.기획서작성
6.기획서 내용

## Slide 7
4.목표 설정
목표설정을 위해 준비한다
 조사된 자료를 분석한다
 분석한 자료로 팀장과
회의를 통해 컨셉을 잡는다
목표를 설정한다
 제작하려는 게임의 특징을
정리한다
 부문별 작업 계획에 대한
팀장 회의를 통해 팀별 목표
를 설정한다
목표회의를 갖는다
 팀장과 전체적인 목표에 대한
컨센서스 미팅을 갖는다
기획자
 담당 업무에 대한 역할을
명확히 한다
 조사된 자료를 바탕으로
정보를 정리하여 제공
 설정된 목표를 통해 무엇을,
어느 정도, 언제까지, 어떻게
달성할 것인가를 기술하게
한다
 팀원과 목표 실행을 위한
세부 실천 계획을 작성한다
팀장
 관련 분야별 기술동향을
파악한다
 목표설정을 위한 자료를
준비한다
 담당한 업무에 대한 우선순위
를 두고 중점 목표를 정한다
 “언제까지” 할 것인가 정함
 “어느 정도” 할 것인가 정함
 목표 설정을 한다
 팀장과 회의하여 최종 결정
팀원
1단계
2단계
3단계
1.기획이란?
2.발상 기법
3.아이디어의 평가
4.목표 설정
5.기획서작성
6.기획서 내용

## Slide 8
5.기획서작성까지의 프로세스
정보 분석
기획안 구상
과제 결정 및 해결 방안
정보 수집
종합 정리 및 조정
기획서 완성
계획서 작성
기획의 방향 결정
 기획의 방향 결정 : 선정된 아이디어를 기반으로 알맞은 게임의 방향(장르, 특징 등) 설정
 정보의 수집 : 기획이 단순한 착상이 아님을 증명하기 위한 다양하고 객관적인 자료 수집
 정보 분석 : 수집된 자료를 토대로 문제점을 파악, 분석한다
 과제의 결정 : 분석한 자료를 토대로 개발하여야 할 게임의 조건을 명시한다
 기획안 구상 : 명시한 게임의 조건을 개발하기 위한 전략을 구상한다
 계획서 작성 : 구상한 내용을 토대로 각 팀별 제작 계획을 세운다
 종합 정리 및 조정 : 팀별 제작 계획을 취합하여 개발 일정, 수준, 업무 분장, 예산을 잡는다
 기획서 완성 : 종합 기획서, 팀별 개발 계획서, 전체 요약 기획서(제안서)를 작성한다
1.기획이란?
2.발상 기법
3.아이디어의 평가
4.목표 설정
5.기획서작성
6.기획서 내용

## Slide 9
총괄 기획서
6.기획서 작성 내용
 기획의 의도
 기획의 목적
 시장 조사 및 분석
 마켓 포지셔닝
 목표 시장 및 전략
 게임 컨셉
 사양 및 장르
 시나리오 (시놉시스)
 조직도 구성
 업무 분장
 커뮤니케이션 규정
 캐릭터 설정
 스테이지 연출 보드
 그래픽 작업 계획서
 프로그래밍 작업 계획서
 사운드 작업 계획서
 전체 제작 일정
 부문별 세부 제작 일정
 전체 예산 및 투입 일정
 부문별 세부 예산 집행 계획
 산출 근거
 전체 매출 및 손익(BEP)
 국내
 해외
 시장 동향 자료
 기술 동향 자료
 제작진 프로필
 기획 요약본 (제안서)
개요
목표
특징
프로젝트 구성
제작 계획
제작 일정
투자 예산
손익 분석
별첨
1.기획이란?
2.발상 기법
3.아이디어의 평가
4.목표 설정
5.기획서작성
6.기획서 내용

## Slide 10
3. 마케팅
1.마케팅이란?
가격
. 투자비 산정 . 가격 정책
홍보
. 판촉 방법 . 홍보 방안
제품
. 경쟁사 게임 조사 분석 . 게임의 장르및 내용 설정 . 게임의 차별화 전략
지역
. 시장 동향 조사 . 소비자 선정 및 취향 조사 . 게임의 컨셉 설정
과거 제품이 적었던 시절에는 소비자의 선택 폭이 좁았다. 그래서 특별한 판촉전략이나 가격 경쟁이 없었다.
현재는 제품의 수가 매우 많고 또한 퀄리티도 상당히 고급화 다양화 되었다. 제품의 홍수 시대에 소비자 마저
다양화 되어 매우 우수한 퀄리티와 뛰어난 홍보전략이 없으면 알려지기도 전에 빛도 못보고 제품이 사장될
수 있다. 그래서 등장한 것이 마케팅 기법이고 시간이 지나면 지날 수록 그 중요성은 더더욱 커질 것이다.
1.마케팅이란?
2.마케팅 例
소비자

## Slide 11
2.마케팅 例
타겟 지역조사 및 분석
소비자 선정 및 분석
경쟁사 & 게임 분석
게임 차별화 전략
유통 전략
홍보 전략
유럽지역
• 어드벤처 유행(97년 이후)
• 연평균 성장률 250%
• PC보급 확산으로 성장세 지속
• 사용자층의 다양화 (250만명)
• 98년부터 어드벤처 강세 예상
여성 사용자
• 여성사용자 증가
• 핵심 소비자 연령분포 12~20
• 인터페이스 단순하고 예쁜것 선호
• 핵심 흥미유발 요소는 귀여운 캐릭터
• 집중을 위해 발라드성 음악 선호
에이도스 (툼 레이스 1)
• 소비자 인지도 높음
• 예상 출시 98년 1/4분기
• 어드벤처 예상 마켓 쉐어 (30%)
• 주 개발자 탈퇴, 개발지연 예상
• 엔진 속도개선에 집중하고 있음
귀엽고 산뜻한 게임
• 유행어 첨가
• 인기 있는 리듬의 음악 삽입
• 속도보단 쉬운 인터페이스에 집중
•난이도를 기존의 게임보다 1/3 낮춘다
• 설치과정을 최대한 즐겁게& 자동화
전략적 협력 및 지원
• 협력 개발사와 공동 판매
• 경쟁제품 보상판매 적용
• 쉐어웨어 방식 판매
• 해외 유망 제품과 판권 교환
• MLM 업체와 협력
매스컴 집중 공략
• 화장품 회사와 공동 홍보
• 관련 잡지에 신상품 정보 제공
• 게임 매니아 모니터 요원 선발 및 지원
• 캐릭터의 배경 스토리 부각
• 대형 브로마이드 제공 및 이벤트 행사
1.마케팅이란?
2.마케팅 例

## Slide 12
5. 프로젝트 관리
1. 제작 과정
발상
아이디어
기획 회의
시나리오 작성
프로토타이핑
기획서 작성
자료 수집
프로그래밍
그래픽
사운드
밸런싱
테스팅
완성
계획서 작성
디버깅
1. 제작 과정
2.팀 구성 및 관리
3.작업 회의
4.진행 방법

## Slide 13
담당 업무를 조직도에 명시하여 책임과 권한을 정확히
직급, 근무 방식, 개발 용어/개념 통일, 자기 평가
중요도가 높은 일, 급한 일을 먼저 (순위도 작성)
2.팀 구성 및 관리
팀의 진화론
시작
시행 착오
안정권 진입
성숙기
시간
성과
우선 순위
규약 / 규칙
업무 분장
뛰어난 팀을 구성하려면 먼저 게임 개발 목표를 정하고 이에 알맞은 개발자를 부문별로 찾으며 최소의 인원으로
팀을 구축(초기 5명 이내가 적절)하고 부족한 부문에 대해서는 아웃소싱을 한다.
팀이 구성 되면 팀의 비전(궁극적인 목표)을 제시하고 3개년간 운영 계획과 1년 단위의 단계별 성취 목표를
작성하여 팀 전체의 나아갈 방향을 제시한다.
구성된 팀원간의 책임 권한을 명확히 하고 수시로 개발작업 이외에 동종 업체 견학과 세미나, 전시회, 유통사를
방문하여 현실직시가 가능하도록 자극을 정기적으로 준다
1. 제작 과정
2.팀 구성 및 관리
3.작업 회의
4.진행 방법

## Slide 14
3.작업 회의
. 꼭 필요한 의제만을 선정한다 . 게시판이나 통보, 앙케이트를 활용한다
. 문제를 미리 정리한 후 회의를 갖는다 . 조직의 책임과 권한을 명확히 한다
. 목적이 뚜렷하지 않은 회의 . 책임전가를 위한 회의
. 의견 경청 회의 . 의제에서 벗어난 회의
. 주제에 따라 진행자 선정 . 발표권 선정
. 의제와 다른 얘기나 행동은 제재
. 결론 유도
. 회의 내용 기록(노트, 녹음기) . 각자 노트 준비
. BS 법 - 자유롭게, 많은 아이디어 기록 . 연상기법 - 특정 내용을 순차적으로
연상 또는 발전 시킨다
. 제한법 - 적정 범위를 정하여 일정한
아이디어까지만 얻는다 . 역발상버 - 고정관념을 깨는 방향으로
회의를 진행한다
효율적인 회의
불필요한 회의
회의 진행법
회의 방식
파레토 원리
80 / 20
 여러분이 발상한 아이디어의 20%가 80%의 만족감을 준다. 나머지 80%는 쓸모가 없다
 중요한 제작의 과정의 80%는 전체 제작과정의 20%에 지나지 않는다
 직원의 20%가 게임 완성에 80% 기여한다
 일반적으로 계획한 일의 80%는 실질적으로 20% 정도의 실행 가능성을 갖는다
1. 제작 과정
2.팀 구성 및 관리
3.작업 회의
4.진행 방법

## Slide 15
일은
스스로
찾아간다
계획서
작성 단계
부터 팀원을
참여시킴으로써
팀장의 의도를
충분히 알게
한다
팀원
스스로
자기책임
아래
일하게
한다
팀원 스스로
일한 결과에
대해 평가하고
팀장도 평가
하고 같이
피드백 한다
왜?
그런 결과가
나왔는지
전체 제작
프로세스에
대한 평가를
함께 한다
4. 진행 방법
1
2
3
5
4
1. 제작 과정
2.팀 구성 및 관리
3.작업 회의
4.진행 방법
이런 과정을 습관화 한다

## Slide 16
6. 개발 기반 구축
1.시스템 구축
Option
Printer
CD-R
기획
NT Server
Data base
ISDN Internet
그래픽
Digital Camcoder
Scaner
사운드
Synthersizer
D.A.T
프로그래밍
S-Modem
Intranet
Development
System
1.시스템 구축
2.데이터 베이스 구축

## Slide 17
2.데이터 베이스 구축
자료 공유 및 백업 개발시간 단축
Data base
기획
프로그래밍
그래픽
사운드
. 시장 동향 자료 정리 (예측자료로 활용) . 시나리오 요약 정리 (기고 자료로 활용) . 팀별 계획 자료 요약 (매뉴얼 제작 활용)
. 주석 모음 (문제점 요약 및 작업 방향 관리) . RR 엔진 버전 관리 (메인엔진 수시 백업) . 최신 라이브러리 정리 (업그레이드 시간절약)
. 2D 자료 정리 (소스 재활용) . 3D 자료 정리 (주요 기본 모델, 동작 등 백업) . 팀별 계획 자료 요약 (매뉴얼 제작 활용)
. 효과음 DB 구축 (소스 재활용) . 악기 DB 구축 (다양한 악기 준비) . 사운드 편집툴 자료 정리 (사용법 정리)
1.시스템 구축
2.데이터 베이스 구축

## Slide 18
7. 문제점 과 보완
1. 작업 지연
1. 작업 지연
2. 해결 방안
지연
적합하지 않은
팀원 선정
불분명한 진행
불분명한 목표
무리한 일정
소속감, 책임감
부족
변화에 대한
불감증
과중한 작업
몰아서
하는 습관

## Slide 19
2. 해결 방안
해결
외주를 주거나
팀원을 교체한다
일정을 가능한한
초기 일정에 30% 더해
새로이 만든다
경쟁사 견학
또는 영업 현장에
일일 근무 시킴
득과 실을 생각해
보거나 이익에 대한 분배를
명확히 한다
목표를 실행 가능
하도록 하향 조정하고
TQM 활용
담당 영역을 명확히
하고 대형 제작일정을
잘보이는 곳에 설치
작업량을 작게 하는
대신 철저히 일정 관리를
하는 습관 교육
과중한 작업은
몇 단계로 나눠서
작업해 나간다
1. 작업 지연
2. 해결 방안

## Slide 20
8. 참고
현재
전략
비전
전술
실행
기획자
강점
약점
기회
위협
SWOT - Strenth, Weakness,
Opportunity, Threat
직급별 요구 능력
인간적
능력
기술적
능력
매니지
능력
SWOT분석 기법
팀 원
팀 장
25% 60% 15%
50% 25% 25%
 프로젝트 시스템과 경영혁신 (한국산업훈련연구소)
 자기혁명 (한국능률협회)
 업무 테크닉 (더난 출판사)
 기획포인트 2000, IIS 3, 인터넷 서버, <만화>마케팅 입문
 게임 디자인, 프로젝트 관리, 게임관련 해외 대학 학과
http://www.gamasutra.com/
참고 서적 및 사이트